| IPERKA | Aufgabe | Soll (min) | Ist (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| Informieren | Elevator Pitch + Scope | 30 | 20 |
|  | Anforderungen zusammenfassen | 30 | 20 |
|  | Zwischentotal Informieren | 60 | 40 |
| Planen | User Stories (5–10) | 40 | 20 |
|  | Akzeptanzkriterien | 20 | 10 |
|  | Aufwandsschätzung + Mini-Zeitplan | 20 | 15 |
|  | ERD final prüfen | 20 | 40 |
|  | SQL-Schema finalisieren | 20 | 20 |
|  | REST-Endpunkte planen | 20 | 20 |
|  | Testplan (manuell) | 10 | 25 |
|  | Zwischentotal Planen | 150 | 150 |
| Entscheiden | Architektur-Entscheide formulieren | 30 | 30 |
|  | Zwischentotal Entscheiden | 30 | 30 |
| Realisieren | Projekt-Setup (Spring, DB, Git) | 45 | 30 |
|  | Entities (6 Klassen) | 45 | 60 |
|  | Repositories | 15 | 15 |
|  | Services (Business-Logik) | 75 | 120 |
|  | Controller + DTOs | 45 | 80 |
|  | Validierung + Exception Handling | 15 | 30 |
|  | Zwischentotal Realisieren | 240 | 335 |
| Kontrollieren | Manuelle Tests (Insomnia) | 45 | 90 |
|  | Testprotokoll | 20 | 15 |
|  | Unit-Tests | 25 | 90 |
|  | Zwischentotal Kontrollieren | 90 | 195 |
| Auswerten | Installationsanleitung / README | 30 | 20 |
|  | Doku finalisieren (PDF) | 45 | 40 |
|  | Zwischentotal Auswerten | 75 | 60 |
| Gesamt | Totalzeit | 645 (10 3/4h) | 810 (13.5 h) |

Fazit: Ich habe insgesamt mehr Zeit benötigt als ursprünglich geplant. Der Hauptgrund dafür war, dass mir für das Projekt mehr Zeit zur Verfügung stand als angenommen. Zudem habe ich bewusst mehr umgesetzt, als ursprünglich vorgesehen war. Da mir die Arbeit an diesem Projekt sehr viel Freude bereitet hat, habe ich zusätzlich Zeit investiert, um die Funktionalität, Qualität und Tests weiter zu verbessern.